项目交付报告 · TEAM HANDOFF

芯鉴知微：当前能力、关键缺口与未来推进路线

面向高校嵌入式与物联网实验课程的实时日志、确定性诊断、知识治理与教师处置平台

项目版本：1.0.0

Git 基线：b5a767a309053ec9e787d459bda396355b6de54e

数据库迁移：20260730_0015 (head)

报告日期：2026-07-31

证据范围：当前已提交源码、自动化测试、Docker 运行验收及项目状态文档

# 一页结论

当前定位  项目已经达到“软件通用框架可交付、合成环境可完整演示”的程度；可以演示设备上报、规则诊断、学生反馈、教师工单和知识/AI 治理边界，但没有真实设备数据，不能宣称已经具备经验证的真实硬件故障诊断能力。

已经完成：设备协议、模拟器、确定性诊断、分层提示、学生端、教师端、课堂 RBAC、知识工作区、Provider 无关 AI 框架、就绪门禁、Docker 与自动化测试。

当前证据：后端 88 项测试通过、前端 10 项单元测试通过、Playwright 4 项通过，PostgreSQL / backend / frontend 三个 Docker 服务已验证为 healthy。

关键缺口：真实硬件与固件、正式字段与阈值、带真值故障样本、授权知识、正式课堂数据、AI/Embedding 配置与审批、生产部署参数和量化验收指标。

对外表述边界  可以称为“嵌入式实验智能分析平台的软件原型/通用框架”；不可称为“已经完成真实硬件故障诊断验证”或“已经拥有正式专业知识库”。

# 1. 当前已经能做到什么

以下能力均已在源码中实现。状态列用于区分“软件能力已完成”与“业务真实性已经成立”这两个不同层级。

| 模块 | 当前能力 | 成熟度 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备接入 | 批量原子上报日志、读数和心跳；持久化幂等、序列冲突、乱序保护、限流及旧接口兼容。 | 已完成（测试验证） | backend/app/api/v1/routes/device.py；设备协议文档 |
| 虚拟实验室 | 10 个版本化 YAML 合成场景；支持校验、运行、重放、报告和定向清理。 | 已完成（仅测试数据） | simulator/；docs/simulator-design.md |
| 确定性诊断 | 从日志、心跳、读数和模板快照构造上下文，运行 YAML 规则并保留证据、版本和哈希。 | 已完成（示例规则） | backend/app/diagnosis/；docs/diagnosis-rules.md |
| 故障树与提示 | 候选原因排序、Level 1–4 分层排查、重复失败升级及教师介入触发。 | 已完成（占位参数） | backend/app/diagnosis/fault_trees/；fault-tree-guidance.md |
| 学生端 | 设备会话、状态、日志、趋势、诊断证据、原因与步骤、反馈和教师处理状态回显。 | 已完成（合成演示） | frontend/src/views/StudentDashboardView.vue |
| 教师端 | Bearer 登录、班级范围看板、异常和日志、学生求助工单认领/解决/关闭及结果回传。 | 已完成（合成演示） | frontend/src/views/TeacherDashboardView.vue |
| 知识治理 | TXT/MD/CSV/DOCX/PDF 导入、草稿编辑、分块、六状态审核、来源与版本门禁。 | 框架完成（正式知识缺失） | backend/app/services/knowledge.py；docs/knowledge-base.md |
| AI 增强框架 | 统一 AIClient、严格 Schema、缓存、预算、审计、隐私白名单和确定性降级。 | 框架完成（真实调用关闭） | backend/app/services/ai_diagnosis.py；docs/ai-diagnosis-design.md |
| 交付与运维 | Docker Compose、健康/就绪探针、CI、备份恢复、发布清单和 readiness 页面。 | 本地完成（生产未就绪） | compose.yaml；scripts/；docs/deployment.md |

# 2. 当前仍然缺失什么

最重要的判断  当前缺失的核心不是更多页面，而是能够把“示例规则”升级为“可靠诊断依据”的真实硬件、真值样本、授权知识和正式业务配置。

| 优先级 | 缺失项 | 需要提供/确认的内容 | 当前影响 | 建议责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 真实硬件与正式固件 | 开发板/传感器 BOM、型号与版本、原理图、接线、GPIO、供电、安全限制、正式固件。 | 无法验证协议、采样、掉线、读数异常和修复闭环。 | 项目负责人 + 硬件同学 |
| P0 | 正式数据合同 | 字段、单位、量程、精度、采样频率、心跳、重试、批量策略、错误码和时间质量规则。 | 无法冻结设备—后端协议和模板参数。 | 硬件同学 + 后端负责人 |
| P0 | 真实诊断依据 | 正常/故障样本、故障真值、确认根因、修复动作、复测结果，以及说明书/标准中的阈值依据。 | 现有 YAML 只能作为示例或占位，不能证明诊断准确率。 | 指导教师 + 硬件同学 |
| P1 | 正式知识资料 | 可授权说明书、实验讲义、维修案例、行业标准或论文；来源 URI、版本、许可证与适用硬件。 | 知识工作区有结构但没有可用于正式 RAG 的内容。 | 指导教师 + 知识审核人 |
| P1 | 正式课堂数据 | 用户、课程、班级、角色、实验任务、设备绑定和试点范围。 | 无法计算真实班级进度、完成率和正式教师处置指标。 | 课程负责人 |
| P1 | AI 与 Embedding 决策 | 服务端 Key、模型/维度、预算、限流、数据外发与保留审批、失败责任边界。 | AI 保持关闭；向量检索只能使用明确测试向量。 | 项目负责人 + 数据安全负责人 |
| P2 | 生产基础设施 | 域名、HTTPS、服务器、网络拓扑、数据库密码、密钥管理、监控告警、备份责任和保留期限。 | 当前仅证明本地 Compose 可运行，不等于生产可用。 | 部署负责人 |
| P2 | 量化验收标准 | 诊断准确率/召回率、误报率、处理时延、可用性、恢复目标、试点通过标准。 | 无法客观判断何时从原型升级为可靠系统。 | 全体负责人共同确认 |

# 3. 当前能证明与不能证明的边界

| 结论类型 | 明确边界 |
| --- | --- |
| 可以证明 | 软件框架能接收测试设备数据；合成场景可重复；示例规则输出确定；学生求助与教师处理可闭环；知识和 AI 在缺失条件下能够失败关闭；本地 Docker 与自动化测试可通过。 |
| 不能证明 | 对某一真实 ESP32/传感器组合的诊断准确性；阈值符合说明书或行业标准；知识库包含正式专业知识；真实 AI 服务已调用；系统满足生产 SLA；系统已通过正式课堂试运行。 |

真实硬件诊断结论  当前系统尚不具备“已经验证”的真实硬件故障诊断能力。它具备承接真实数据、正式规则和正式知识的工程基础，但可靠性必须通过后续硬件联调、真值样本和量化评测建立。

# 4. 建议的未来推进路线

以下周期仅用于排期参考，前提是对应资料按时提供。每一阶段都应在进入下一阶段前完成门禁验收，避免在真实依据不足时继续堆叠页面或 AI 功能。

| 阶段 | 目标 | 核心工作 | 退出门禁 | 参考周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 真实设备基线 | 冻结首批板卡/传感器、字段和协议；完成固件最小上报；采集正常、断连、越界和读取失败样本。 | 真实设备可持续上报；每条数据可追溯；无密钥写入固件仓库。 | 1–2 周 |
| B | 规则与知识校准 | 逐条替换示例阈值；登记依据；导入授权资料；形成故障—根因—修复—复测闭环。 | 规则均有来源；正式知识通过审核；真实样本评测报告可复现。 | 2–4 周 |
| C | 课堂试点 | 导入正式账号、班级、任务和设备绑定；完成一轮小规模实验；收集学生反馈与教师处置数据。 | 完成率、求助率、误报与处理时延可统计；问题清单有负责人。 | 2–3 周 |
| D | 可选 AI 增强 | 在规则/知识基线稳定后配置 AI 与 Embedding；做隐私、预算、降级和引用准确性验收。 | AI 失败不影响核心诊断；引用可追溯；成本和外发范围可审计。 | 1–2 周 |
| E | 生产化与验收 | 配置域名、HTTPS、密钥管理、监控、备份和保留；执行压力、安全、恢复和发布演练。 | 达到双方确认的 SLA/恢复目标；发布 Tag、部署手册和回滚方案齐备。 | 2–4 周 |

# 5. 下一步最值得优先做的五件事

| 顺序 | 立即行动 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定首批真实硬件范围 | 只选 1 种开发板 + 1–2 种传感器，冻结版本、接线和供电，避免同时支持过多组合。 |
| 2 | 建立真值样本表 | 每个故障保存触发条件、原始日志/读数、确认根因、修复动作和复测结论。 |
| 3 | 逐条审核 YAML 规则 | 为每个条件、阈值、故障代码和提示文本登记依据；无依据项继续标记“待确认”。 |
| 4 | 导入第一批授权知识 | 优先导入对应硬件说明书和课程实验讲义；完成来源、版本、许可和双角色审核。 |
| 5 | 设计一次小规模课堂试点 | 确定班级、设备数、实验任务、教师处置流程和量化指标；AI 可继续保持关闭。 |

# 6. 队友接手与本地运行

交付压缩包来自 Git 提交 b5a767a，仅包含已跟踪源码和本报告，不包含 .git 历史、.env、数据库数据、密钥、依赖目录、缓存、构建产物或测试报告。

## 6.1 启动步骤

cp .env.example .env

docker compose up -d --build

docker compose ps

服务启动后访问：前端 http://localhost:8080，Swagger http://localhost:8000/docs，就绪门禁 http://localhost:8080/readiness。

## 6.2 生成合成演示凭据

docker compose exec backend python -m app.cli.seed_demo --prefix teammate-demo-

命令会一次性输出学生页面设备凭据和教师页面账号密码；全部为合成测试数据。请勿把输出写入 Git，也不要把测试凭据当作生产账号。

## 6.3 推荐阅读顺序

| 顺序 | 文件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | README.md | 项目能力、运行方式、数据边界和待提供资料 |
| 2 | docs/PROJECT_CONTEXT.md | 项目背景和关键约束 |
| 3 | docs/architecture.md | 系统架构和模块关系 |
| 4 | docs/api-design.md | 设备、学生、教师、知识和 AI 接口 |
| 5 | docs/implementation-status.md | P1–P11 实现状态与验收 |
| 6 | docs/demo-runbook.md | 合成演示与重置流程 |

# 7. 验收证据摘要

| 证据域 | 当前结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Git | 提交 b5a767a；项目版本 1.0.0 | 已完成 |
| 数据库 | Alembic 20260730_0015 (head) | 已完成 |
| 后端 | Ruff 通过；pytest 88 项通过 | 已完成 |
| 前端 | 类型检查、ESLint、生产构建通过；单元测试 10 项通过 | 已完成 |
| 端到端 | Playwright 学生/教师端 4 项通过；求助—认领—解决—关闭已实测 | 已完成 |
| Docker | PostgreSQL、backend、frontend 三服务 healthy | 已完成 |
| 真实硬件 | 没有真实设备数据；未完成真实硬件验证 | 缺失 |
| 正式知识/AI | 只有合成知识与测试向量；AI_ENABLED=false；无真实调用 | 缺失 |

交付建议  队友可以立即复现合成演示、继续开发通用框架或准备真实资料接入；在真实硬件、正式规则和正式知识到位前，应继续保持可配置接口和明确占位状态，不写死厂商、型号或生产参数。